Ata de Reunião nº 2

Projeto / OpenOdonto
Cliente / Lidia Pires Barbosa – Odontóloga Clínico Geral
Data / 10/07/2010	Hora		Local / Consultório do cliente
	Início	Fim
	14:00	15:00
Participante		Área	Assinatura
Lidia Pires Barbosa		Cliente
Amanda Barbosa Silva		Analista
Rafael Vieira de Almeida		Analista
Resumo: / Foi apresentada ao cliente a possibilidade de se colocar uma interface gráfica no momento de preencher o odontograma do paciente. / A interface disponibilizará um desenho com a arcada dentária de uma pessoa permitindo ao paciente selecionar a face em que será realizada o procedimento. Quando é selecionada a face, uma tabela abaixo do desenho é preenchida com a face selecionada e permite também informar o procedimento realizado e uma descrição qualquer que deseje. / O cliente gostou da solução e acatou com o que foi apresentado. Solicitou que, a medida que o requisito fosse desenvolvido, gostaria de ver o que já foi realizado e se está atendendo a suas expectativas. / Na reunião foi decidido que o odontograma será implemetado da forma apresentada.

Objetivo(s): / Apresentar ao cliente uma interface gráfica para que ele possa realizar o odontograma de seus pacientes. / Tópicos Abordados: / Apresentação da interface. / Discussão sobre como será realizado o procedimento: / Será apresentado um desenho com os dentes e as faces, onde o odontólogo poderá selecionar a face onde será realizada o procedimento. A tabela abaixo será preenchida com a face e permitirá ao usuário informar o procedimento e uma descrição que deseje. / Próxima Reunião – Tópicos a serem abordados: / Não foi definido quando será a próxima reunião. As reunião serão marcadas de acordo com a necessidade do cliente e dos responsáveis pelo projeto. / Pendências: / Não ficaram pendências para a próxima reunião.