Plano de Comunicação

Sistema de Cadastro e Controle para Consultório Odontológico - Versão 1.0
OpenOdonto - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Histórico de Revisão

Data	Versão do Documento	Descrição	Autor
20/08/2010	1.0	Elaboração do documento.	Amanda Barbosa Silva

Sumário

Plano de Comunicação

# Introdução
### Finalidade

Este documento descreve os meios como informação a respeito do projeto serão disseminados entre as pessoas envolvidas na elaboração do projeto e o contratante. Identifica a natureza da informação, do público alvo, dos meios de uma comunicação, e do sincronismo.

### Escopo

O seguinte público alvo está incluído:
- O contratante.
- Os envolvidos no projeto por parte do contratado.

Todo e qualquer tipo de informação produzida referente ao projeto estará disponível em um servidor svn, onde contratante e contratado poderão ter acesso. Esse acesso será via internet.

### Definições

- Contratante – Cliente.
- Contratado – equipe responsável pelo projeto (analistas, desenvolvedores, DBA, gerente de projeto).
- Servidor svn Google Code – local onde está disponível tudo o que é produzido do projeto. Trabalha por meio de versões, sendo possível verificar versões anteriores de documentos e códigos-fontes compartilhados.

### Suposições

Não aplicável a esse projeto.

### Dependências

A conclusão do sistema depende da cooperação do cliente com a participação em reuniões, homologação, e conhecimento do negócio. Além dos responsáveis pelo projeto, analista, desenvolvedores, DBA e gerente de projeto cumprindo com suas tarefas no prazo determinado.
O sistema depende também da internet e da disponibilização do servidor Google Code onde é centralizada toda a informação referente ao projeto.

### Documentos relacionados

Termo de Abertura SCO.odt – Versão 3.0 – publicado em 14/08/2010 por Rafael Vieira de Almeida. Documento disponível no servidor.

# Descrição

### Descrição dos processos de gerenciamento das comunicações

O gerenciamento das comunicações do projeto será realizado através de publicações no servidor, onde as informações são centralizadas. Permitindo acessar versões mais antigas e atuais das informações.
Todas as informações do projeto devem ser atualizadas de modo constante no site do projeto, incluindo as atualizações diárias nos custos e nos prazos.
### Eventos de comunicação

Forneça uma tabela que detalhe a seqüência de eventos envolvidos na distribuição das mensagens de comunicação. Informando o objetivo, metodologia, responsável, envolvidos, data e horário e duração.
###### Exemplo
1. Produção documental e Codificação
  1. Objetivo – Desenvolvimento do projeto em iterações. A cada novo documento e/ou requisito implementado o servidor é atualizado, permitindo que todos os interessados tenham acesso e conhecimento do que está sendo feito.
  2. Metodologia – Disponibilização das informações no servidor para o cliente mater-se atualizado e questionar o que for necessário para devidas correções e/ou esclarecimentos.
  3. Responsável – responsáveis pelo projeto.
  4. Envolvidos – Todos os envolvidos na equipe do projeto.
  5. Data e horário – ao final de cada semana sem horário determinado.
  6. Duração – N/A.

### Atas de Reunião

As reuniões realizadas com o cliente que possam alterar o projeto deverão apresentar ata de reunião com, no mínimo, os seguintes dados:

- Lista de presença
- Pauta
- Decisões tomadas
- Pendências não solucionadas
- Aprovações
### Relatórios do Projeto

Relatório de Acompanhamento:
- Objetivo: apresentar ao cliente como está o andamento de sistema. O que está atrasado, o que está em dia e o que está em andamento.
- Periodicidade: bimestral.
- Responsável: Amanda Barbosa Silva.
### Ambiente Técnico e estrutura de armazenamento e distribuição da informação

A estrutura de armazenamento e distribuição da informação será realizada integralmente pela internet através do servidor Google Code.
O ambiente permitirá que o interessado realize checkout de todas as informações compatilhadas do projeto em sua máquina. Podendo sempre estar atualizado com o que foi compartilhado pelos responsáveis pelo projeto. Somente administradores do projeto podem compartilhar dados.

### Responsáveis

Os responsáveis pelo Plano de Comunição são:
- Gerente de Projeto – Vinicius Gardênio Guimarães Rodrigues
- Analista – Amanda Barbosa Silva
# Assinaturas

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Plano de Comunicação”.

Data: ___/___/_____	Data: ___/___/_____
Amanda Barbosa Silva / Analista Líder e Desenvolvedor	Fábio José de Souza / Analista Líder e Desenvolvedor

Data: ___/___/_____	Data: ___/___/_____
Rafael Vieira de Almeida / Analista Líder e Desenvolvedor / DBA	Vinicius Gardênio Guimarães Rodrigues / Gerente de Projeto e Desenvolvedor

Data: ___/___/_____
Lidia Pires Barbosa / Cliente