Termo de Abertura

Sistema de Cadastro e Controle para Consultório Odontológico (OpenOdonto) - Versão 3.0
Iteração - Release 3.0

Versão do Documento: 3.0

Histórico de Revisão

Data	Versão do Documento	Descrição	Autor
03/03/2010	1.0	Inicio da produção deste documento	Vinicius G G R / Amanda B S
04/03/2010	2.0	Continuação e conclusão da elaboração	Amanda B S / Vinicius G G R
14/08/2010	3.0	Correções no documento.	Rafael A V

Sumário

Termo de Abertura

# Apresentação do Projeto

O Projeto de Cadastro e Controle para Consultório Odontológico (SCO) é um projeto que visa atender as necessidades do consultório odontológico. O intuito é tornar mais eficiente os serviços prestados, bem como, proporcionar maior segurança e confiabilidade nas informações armazenadas.

# Um resumo das condições que definem o projeto

No consultório odontológico em questão as informações são armezenadas em papeis em todos os processos do consultório, desde a entrada de um paciente, onde é colhido pela secretária informações sobre paciente como nome, endereço e etc, até informções sobre o tratamento do paciente, que são obtidads pelo dentista. Outras rotinas do consultório como as de produtos e fornecedores também são realizadas manualmente.
O projeto tem como objetivo automatizar as rotinas do consultório odontológico as quais são atualmente realizadas manualmente.

# 3. Matriz de Respnsabilidades

Nome	Dados	Papel	Empresa / Área	Responsabilidades
Vinicius Gardênio Guimarães Rodrigues	E-mail: / viiniiciius@gmail.com	Gerente de Projeto e Desenvolvedor	UEG-SI	. Acompanhar os trabalhos da TI; / . Verificar e garantir a qualidade do Produto; / . Realizar reuniões semanais com a equipe; / . Desenvolver arquitetura do sistema; / . Gerar produto.
Lidia Pires Barbosa	E-mail: / lidiapiresbarbosa@hotmail.com	Cliente	CLIENTE	. Acompanhar os trabalhos de construção; / . Garantir os recursos solicitados pela TI; / . Validar o produto Realizar reuniões com a equipe e TI; / . Assinar e Homologar toda a documentação gerencial; / . Dar o aceite. / . Inserção de dados anteriores ao produto final.
Amanda Barbosa Silva	E-mail: / amanda.barbosabs@gmail.com	Analista Líder e Desenvolvedor	UEG-SI	. Obter aceite; / . Realizar reuniões com o cliente; / . Elaborar documento de análise; / . Desenvolvimento do produto; / . Validar o produto junto com o cliente; / . Garantir a qualidade do produto.
Fábio José	E-mail: fabimgyn@gmail.com	Analista Líder e Desenvolvedor	UEG-SI	. Acompanhar os trabalhos da TI; / . Garantir a qualidade do produto; / . Desenvolvimento do produto; / . Elaborar documentos de análise; / . Validar o Produto.
Rafael Vieira de Almeida	E-mail: rhafael.vieira@gmail.com	Analista , Desenvolvedor , DBA	UEG-SI	. Modelagem de banco de dados / . Desenvolvimento do produto / . Validar o Produto / . Elaborar documento de análise
Lena Lúcia Moraes e Guiliano Rangel		Orientação e Consultoria	UEG-SI	.Orientação ao longo do projeto / . Validação de requisitos / . Fornecer informações sobre a metodologia do projeto

# 4. Necessidades básicas do trabalho a ser realizado

Para a execução do projeto é indispensável a colaboração do cliente fornecendo e validando requisitos. O contratante deve garantir a infraestrutura básica a ser definida neste documento.

Os usuários precisam ter conhecimentos básicos em informática para conseguir utilizar o sistema.
Para realizar este projeto será necessário uma equipe de 4 integrantes (1 Gerente de Projeto e Desenvolvedor; 2 Analistas líderes e Desenvolvedores; 1 Analista, Desenvolvedor e DBA). Será necessário quatro computadores, sendo um para cada integrante da equipe que irá desenvolver o projeto e também acesso a Internet para comunicação e troca de informações entre a equipe.

# 5. Descrição do Projeto

## 5.1. Escopo do Projeto

O sistema propõe automatizar o gerenciamento das informações inerentes as rotinas do consultório, são essas: cadastro de pacientes, prestadores de serviços, fornecedores, dentistas por especialidade; permitir a emissão de receituários; agendamento de pacientes. Além de relatórios de serviços prestados e de atendimentos. Funcionalidades que atualmente são realizadas manualmente, além dos novos recursos possibilitados pelo software.

Para controle de acesso do sistema será implantada uma solução baseada em login e senha, que irá gerenciar as permissões para acesso as funcionalidades do sistema.

## 5.2. Não-Escopo do Projeto

- Tudo o que não estiver definido no sub-item .
- Reforçando que o sistema não oferecerá recursos de controle financeiro (pagamento, recebimento de contas e honorários, consequentemente o cadastro de serviços não será realizado), apesar da solicitação do cliente.
- Embora possua recursos de internaciolização, apenas a língua portuguesa estará disponível.
- O sistema não se comunicará de forma ativa por meio de e-mails.
- O sistema não informará automaticamente a data de retorno do paciente, apesar da solicitação.
- O sistema por si só não garante a segurança das informações armazenadas, ou seja, não é responsável por backup de toda e qualquer informação alimentada.
- Apesar da solicitação do cliente de que haja um lugar onde o usuário possa informar sua contas mensais e pagamentos, e que fosse informado quanto à proximidade do vencimento, não será implementado.

## 5.3. Premissas do Projeto

O sistema deve disponibilizar interfaces amigáveis e ser bastante intuitivo pois os usuários finais possuem pouca experiência com informática.

A infraestrutura a ser disponibilizada deverá ser configurada para a implantação do sistema.

## 5.4. Produto do Projeto

O produto do projeto se caracteriza como uma solução em software para o consultório odontológico, permitindo gerenciar de forma eficiente e confiável as informações relativas ao funcionamento do consultório.

Os sistemas web tem como característica a facilidade de acesso através de uma rede de computadores. Por meio de um computador ,o sistema proposto possibilitará, através de uma interface web, o acesso às funcionalidades básicas.

## 5.4.1. Requisitos do Usuário

A solução em software apresentada, atenderá as necessidades básicas exigidas pelo clientes definindo suas funcionalidades e, consequentemente, principais características.

O principal objetivo do sistema é tornar ágil as tarefas realizadas pelo usuário, além de garantir novas funcionalidades (atualmente não utilizadas pelo cliente) e garantir a consistência dos dados.

Em um primeiro momento, o cliente nos informou que deseja um sistema de cadastro de seus pacientes e controle de serviços para seu consultório. Os procedimentos são, atualmente, realizados manualmente. Foi relatado que o cadastro de seus pacientes é feito através de uma ficha contendo os campos:
- Nome;
- Categoria (convênio ou particular);
- Data de início do tratamento;
- Data de nascimento;
- Endereço;
- Telefone comercial, residencial, celular e outros;
- Observações;
- Término do tratamento;
- Data de retorno;
- Odontograma (vinculado);
- Anamnese (folha anexada à ficha de cadastro);
- Planejamento (vinculado);
- Honorários (vinculado).

O cliente sugeriu que fosse adicionado os seguintes campos a ficha de cadastro de paciente:
- E-mail;
- Quem indicou;
- Mãe e pai (responsáveis para menores).

Os campos permitem a caracterização do paciente, o controle dos serviços prestados e dos honorários recebidos e a receber, facilita o contato com o paciente.

O cliente informou que atualmente preenche receituários e atestados manualmente e solicitou que o sistema disponibilizasse a edição dos mesmos e permitisse a impressão dos documentos. Para o preenchimento dos atestados, o cliente utiliza a tabela CID (Classificação Internacional de Doenças) e solicitou que essa tabela fosse disponibilizada no sistema e tivesse um vínculo com a tela de atestados para uso no momento de edição do mesmo. Isso tornaria o procedimento mais ágil, pois não seria necessária a procura do código em um papel e nem memorização do código para inserir no atestado.

As consultas são marcadas por meio de uma agenda. O cliente solicitou que fosse disponibilizada uma agenda de fácil acesso a outros meses e anos para a marcação das consultas e dos retornos. Foi solicitado ainda que o sistema informasse automaticamente a data de retorno do paciente, para entrar em contato, e que fosse enviado um e-mail para o aviso do retorno e para que o paciente pudesse entrar em contato e marcar a sua consulta de retorno.

O cliente utiliza atualmente uma agenda telefônica para registrar outros dentistas por especialidade e, assim, poder encaminhar seus pacientes a um especialista. Registra também seus fornecedores e prestadores de serviços. O cliente solicitou que o sistema disponibilize os cadastros citados para melhor controle de seus registros e facilidade no acesso a informação.

Foi solicitado o cadastro de uma tabela de serviços, onde o odontólogo pudesse cadastrar os serviços que presta a seus pacientes e que essa tabela possuísse um vínculo com os honorários.

Foi solicitado também, um controle de caixa, onde o cliente poderia informar as entradas e saídas do dia (pagamentos e recebimento de contas), que atualmente são realizados manualmente em um caderno de registros. O cliente solicitou que nesse controle de caixa haja uma tabela mostrando as suas contas mensais e pagamentos, deve também mostrar nessa tabela a data de vencimento das contas.

Foi ainda solicitado que:
- O planejamento (orçamento) fosse em forma de uma tabela e que esta possua os seguintes itens: Dente – Face - Procedimento – Valor – Total.
- A tabela de honorários composta por forma de pagamento (à vista ou parcelas) e que fosse vinculada ao paciente.
- A ficha de anamnese esteja junto ao cadastro de clientes.
- Relatórios de serviços prestados e de atendimento.

As funcionalidades acima solicitadas e listadas pelo clientes serão fornecidas através de uma interface amigável e de fácil manuseio, permitindo a agilidade nos procedimentos realizados.

## 5.4.2. Requisitos

Identificação	Requisito
R01	Cadastrar pacientes – Permite o cadastro de pacientes
R02	Cadastrar contatos fornecedores – Permite o cadastro dos fornecedores
R03	Cadastrar contatos prestadores de serviços - Permite o cadastro dos prestadores de serviços
R04	Cadastar contatos Dentistas por especialidades - Permite o cadastro de dentistas para indicação aos seus pacientes
R05	Agendar paciente – permite a marcação de consultas
R06	Editar receituário – Permite a edição de receituários e atestados
R07	Emitir Relatórios – Permite que o odontólogo faça relatórios do número de atendimentos realizados

## 5.5. Restrições do produto
O uso do Software é destinado a um usuário final. O Software será disponibilizado e poderá ser utilizado pelo cliente e para seu uso pessoal e/ou comercial. Para um usuário final de entidade comercial, o Software pode ser utilizado por você e por seus funcionários para uso interno.

Exceto quando for especificamente licenciado pelo contratado, o cliente não poderá usar o Software em conexão com quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados ou conectados a/ou outros sistemas.

O produto final não fará importações de dados anteriores do cliente.

## 5.6. Critério de qualidade do produto

Robustez e Performance - Para que garantir a robustez e performance do sistema as seguintes configurações de hardware devem ser atendidos:

Servidor de aplicação dedicado com mínimo de:
  - 2 GB de memória DDR2 800 Mhz;
  - Processador com 2 núcleos 2.0 Ghz 800 Mhz de FSB;
  - Placa de rede Gigabite (1.000 MB/s);
  - Demais componentes.
Servidor de banco de dados dedicado:
  - 4 GB de memória DDR2 800 Mhz;
  - Processador com 2 núcleos 2.0 Ghz 800 Mhz de FSB;
  - HD 10.000 RPM de no mínimo 80 GB;
  - Placa de rede Gigabite (1.000 MB/s);
  - Demais componentes.
O sistema deve se manter estável com uma média de 100 usuários com as configurações mínimas recomendadas.Embora a demanda atual não seja tão grande, os critérios de qualidade de performance e robustez devem garantir a escalabilidade da aplicação.
Tolerância a falhas - Em caso de erros, o sistema garantirá a integridade dos dados. O contratado se compromete a corrigir problemas caracterizados como falhas do sistema sem custo adicional.
Usabilidade – A usabilidade do sistema será favorecida por meio de interfaces amigáveis.
Padrões aplicáveis - O ambiente utilizado será o “Microsoft Windows” na plataforma PC WIN 32, o qual deverá ser configurado previamente pelo cliente, e banco de dados “My SQL Server”.
Garantia de qualidade - Será aplicado no ciclo de vida do software um modelo baseado em processos.

## 5.7. Lista de Riscos

- Não colaboração do cliente no fornecimento e validação dos requisitos;
- Indisponibilidade de membros da equipe;
- Falta de conhecimento do negócio;
- Falta de participação do cliente na tomada de decisões;
- Não fornecimento da infraestrutura básica por parte do cliente.

## 5.8. Prioridades

A versão 1 do sistema deve contemplar as seguintes características:
Logon
Cadastro de pacientes

As características para a versão 2 ainda não estão definidas. Só está previsto que herdará as funcionalidades já existentes.

# 6. Referências

1.	Tabela CID (Classificação Internaciona de Doenças) disponível na url: http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/cid.pdf
2.	Ficha de Anamnse disponível na url: http://www.amweb.com.br/odonto/arquivos/ficha_clinica_odontologica.doc
3.	Ficha de cadastro de pacientes disponibilizada pelo cliente.

# 7. Cronograma básico do projeto

	ANO / BIM
ATIVIDADES	2010 / 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM / 2 SEMANAS DE ANÁLISE E 2 SEMANAS DE DESENVOLVIMENTO PARA CADA ITERAÇÃO POR BIMESTRE
PRIMEIRA ITERAÇÃO	X
SEGUNDA ITERAÇÃO		X
TERCEIRA ITERAÇÃO			X
QUARTA ITERAÇÃO				X

# 8. Estimativas iniciais de custo

A estimativa inicial de custo do projeto foi feita a partir do número de casos de uso e do tempo médio para desenvolvê-los. Cada requisito do projeto tornará um caso de uso, o qual o tempo médio para desenvolvimento é de duas semanas e tem um custo de R$ 800,00 cada. A previsão de entrega do sistema é de seis meses e quinze dias com um custo estimado de R$ 14.000,00.

# 9. Administração

## 9.1. Necessidade inicial do Projeto

Para um bom andamento do projeto será necessário uma equipe qualificada, com pessoas que já tenham um bom conhecimento de cada área de atuação para facilitar no desempenho das tarefas. A equipe contará com seis pessoas, sendo quatro pessoas responsáveis pela parte de levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento, testes, etc., e de dois consultores especializados, visando dar suporte sempre que necessário para um bom andamento no projeto.
Já na parte técnica será necessário cinco computadores pessoais, onde destes, quatro serão para a equipe técnica e um para ser utilizado com servidor de aplicação dedicado. Um scanner e de uma impressora. Haverá ainda a necessidade de acesso a internet disponível. Alguns dvd's para efetuar os backup's, papel e 2 pen drives.

## 9.2. Necessidade de suporte pela organização
Por se tratar de um projeto isolado não será necessário nenhum apoio organizacional por parte da empresa contratante.

## 9.3. Controle e gerenciamento das informações do projeto
Todas as informações referentes ao projeto estão sendo armazenadas no serviço Gooogle Code. As informações podem ser acessadas através da url: http://code.google.com/p/openodonto/. Será realizado ainda um backup mensal em uma mídia digital (DVD) para uma maior segurança dos dados.
## 10. Assinaturas

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Termo de Abertura”, do Sistema OpenOdonto, versão 1.0 , release 1.0 .

Data: ___/___/_____	Data: ___/___/_____
Amanda Barbosa Silva / Analista Líder e Desenvolvedor	Fábio José de Souza / Analista Líder e Desenvolvedor

Data: ___/___/_____	Data: ___/___/_____
Rafael Vieira de Almeida / Analista Líder e Desenvolvedor / DBA	Vinicius Gardênio Guimarães Rodrigues / Gerente de Projeto e Desenvolvedor

Data: ___/___/_____
Lidia Pires Barbosa / Cliente