Relatório de Acompanhamento

Sistema de Cadastro e Controle para Controle para Consultório Odontológico - Versão 1.0
OpenOdonto - Release 1.0

Versão do Documento: 1.0

Sumário

Relatório de Acompanhamento

Projeto:	OpenOdonto
Para:	lidiapiresbarbosa@hotmail.com	Data da Emissão:	20/08/2010
De:	Vinicius G. Guimarães Rodrigues	Período :	14/05/2010 à 20/08/2010
CC:	amanda, fábio, rafael	Situação do Projeto:	verde

# Realizações Planejadas

ID	Descrição dos itens / ações		Responsável	Situação	Data / Esperada	Data Finalizada
1		Elaboração do Termo de Abertura.	Rafael	Concluída	04/03/2010	18/03/2010
2		Elaboração do documento Especificação de Requisitos dos requisitos da primeira iteração.	Amanda	Concluída	26/03/2010	26/03/2010
3		Elaboração dos documentos Definição de Requisitos, Especificação de Caso de Uso, Especificação de Programas e Especificação de Banco de Dados para 4 requisitos.	Amanda / Fábio / Rafael / Vinicius	Concluída	27/05/2010	27/08/2010
4		Implementação dos requisitos da primeira iteração.	Vincius	Concluída	11/06/2010	11/06/2010
5		Elaboração do Projeto Arquitetural.	Amanda	Concluída	27/05/2010	27/05/2010
6		Elaboração do documento Relatório Release.	Amanda	Concluída	10/06/2010	10/06/2010
7		Melhorias no código.	Vincius	Concluída	18/06/2010	18/06/2010
8		Elaboração dos documentos Definição de Requisitos, Especificação de Caso de Uso, Especificação de Programas e Especificação de Banco de Dados para os requisitos restantes.	Amanda / Fabio / Rafael / Vinicius	Concluída	13/08/2010	20/08/2010
9		Elaboração dos templates Plano de Pauta, Ata, Plano de Comunicação, PGP, Relatório de Acompanhamento.	Amanda / Fábio / Rafael / Vinicius	Em andamento	20/08/2010	-

# Realizações não Planejadas

ID	Descrição dos itens / ações		Responsável	Situação	Data Esperada	Data Finalizada
1		Melhorias no código.	Vincius	Concluída	11/06/2010	18/06/2010

# Atividades do Período Corrente

ID	Atividades		Responsável	Fatores Críticos de Sucesso	Data Esperada
1		Elaboração dos documentos Plano de Comunicação e PGP.	Amanda	Não há.	20/08/2010
2		Implementação dos Requisitos da segunda iteração.	Vinicius	Não há.	24/09/2010