Termo de Abertura

Nome do Projeto - Versão X.X
Iteração XX- Release X.X

Versão do Documento: X.X

Histórico de Revisão

Data	Versão do Documento	Descrição	Autor
03/03/2010		Inicio da produção deste documento	Vinicius G G R / Amanda B S

Sumário

Termo de Abertura

# Apresentação do Projeto

O Sistema de Cadastro e Controle para Consultório Odontológico (SCO) será uma solução em software para atender as necessidades do consultório odontológico. O intuito é tornar mais eficiente os serviços prestados, bem como, proporcionar maior segurança e confiabilidade nas informações armazenadas.

# Um resumo das condições que definem o projeto

Os detentores do conhecimento do negócio trabalham no consultório em questão. A pessoa responsável por fornecer os requisitos se compromete a colaborar fornecendo as suas reais necessidades. Os possíveis usuários do sistema participarão do processo de desenvolvimento dos requisitos, podendo validar necessidades do sistema.

# Matriz de Responsabilidades

Nome	Dados	Papel	Empresa / Área	Responsabilidades
Vinicius Gardênio Guimarães Rodrigues	E-mail: / viiniiciius@gmail.com	Gerente de Projeto e Desenvolvedor	UEG-SI	. Acompanhar os trabalhos da TI; / . Verificar e garantir a qualidade do Produto; / . Realizar reuniões semanais com a equipe; / . Gerar toda a documentação gerencial; / . Desenvolverr arquitetura do sistema; / . Gerar produto.
Lidia Pires Barbosa	E-mail: / lidiapiresbarbosa@hotmail.com	Cliente	CLIENTE	. Acompanhar os trabalhos do Datasus; / . Garantir os recursos solicitados pela TI; / . Validar o produto Realizar reuniões semanais com a equipe e TI; / . Assinar e Homologar toda a documentação gerencial; / . Dar o aceite.
Amanda Barbosa Silva	E-mail: / amanda.barbosabs@gmail.com	Analista Líder e Desenvolvedor	UEG-SI	. Obter aceite; / . Realizar reuniões com o cliente; / . Elaborar documento de análise; / . Desenvolvimento do produto; / . Validar o produto junto com o cliente; / . Garantir a qualidade do produto.
Fábio José	E-mail: fabimgyn@gmail.com	Analista Líder e Desenvolvedor	UEG-SI	. Acompanhar os trabalhos da TI; / . Garantir a qualidade do produto; / . Desenvolvimento do produto; / . Elaborar documentos de análise; / . Validar o Produto.
Rafael Vieira de Almeida	E-mail: rhafael.vieira@gmail.com	Analista , Desenvolvedor , DBA	UEG-SI	. Modelagem de banco de dados / . Desenvolvimento do produto / . Validar o Produto / . Elaborar documento de análise
Lena Lúcia Moraes e Guiliano Rangel		Orientação e Consultoria	UEG-SI	.Orientação ao longo do projeto / . Validação de requisitos / . Fornecer informações sobre a metodologia do projeto

# Necessidades básicas do trabalho a ser realizado

Para a execução do projeto é indispensável a colaboração do cliente fornecendo e validando requisitos. O contratante deve garantir a infraestrutura básica a ser definida neste documento.

# Descrição do Projeto

### Escopo do Projeto

O sistema propõe automatizar o gerenciamento das informações inerentes as rotinas do consultório, são essas: cadastro de pacientes, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, tabela de serviços prestados, dentistas por especialidade, convênios, produtos fornecidos, orçamento (planejamento) por paciente; permitir a emissão de receituários e contratos; agendamento de pacientes. Além de relatórios de serviços prestados e de atendimentos. Funcionalidades que atualmente são realizadas manualmente, além dos novos recursos possibilitados pelo software.

Para controle de acesso do sistema será implantada uma solução baseada em login e senha. Este sub-sistema irá gerenciar as permissões para acesso as funcionalidades do sistema.

### Não-Escopo do Projeto

- Tudo o que não estiver definido no sub-item 5.1.1.
- Reforçando que o sistema não oferecerá recursos de controle financeiro (pagamento e recebimento de contas), apesar da solicitação do cliente.
- Embora possua recursos de internalização, apenas a língua portuguesa estará disponível.
- O sistema não se comunicará de forma ativa por meio de e-mails.
- O sistema por si só não garante a segurança das informações armazenadas, ou seja, não é responsável por backup de toda e qualquer informação alimentada.
- Apesar da solicitação do cliente de que haja um lugar onde o usuário possa informar sua contas mensais e pagamentos, e que fosse informado quanto à proximidade do vencimento, não será implementado.

### Premissas do Projeto

Para que o projeto seja possível, as premissas apresentadas a seguir devem ser cumpridas.

O produto trabalhará com um infraestrutura básica de no mínimo dois computadores. Será necessária uma máquina para servidor e no mínimo uma máquina para utilização como cliente. Os sistemas deverão ter a configuração mínima recomendada. Os usuários precisam ter conhecimentos básicos em informática para conseguir utilizar o sistema. A infraestrutura de rede que interligará os pontos do sistema precisa ser confiável e não é de responsabilidade do contratado garantir o seu funcionamento, embora seja necessária para o funcionamento.
O banco de dados da aplicação não poderá ser manipulado manualmente sem consulta prévia, sob consequência de corromper os dados da aplicação, que, consequentemente fará com que a aplicação não funcione de forma adequada.
Será de responsabilidade do cliente garantir a privacidade e segurança das informações do banco de dados do sistema.

### Produto do Projeto

O produto do projeto se caracteriza como uma solução em software para o consultório odontológico, permitindo gerenciar de forma eficiente e confiável as informações relativas ao funcionamento do consultório.

Os sistemas web tem como característica a facilidade de acesso através de uma rede de computadores. Por meio de um computador o sistema proposto possibilitará, através de uma interface web, o acesso as funcionalidades.

5.4.1. Requisitos do Usuário

O solução em software apresentada atenderá as necessidades exigidas pelo clientes, definindo suas funcionalidades e, consequentemente, principais características.

O principal objetivo do sistema é tornar ágil as tarefas realizadas pelo usuário, além de garantir novas funcionalidades (atualmente não utilizadas pelo cliente) e garantir a consistência dos dados.

Em um primeiro momento, o cliente nos informou que deseja um sistema de cadastro de seus pacientes e controle de serviços para seu consultório. Os procedimentos são, atualmente, realizados manualmente. Foi relatado que o cadastro de seus pacientes é feito através de uma ficha contendo os campos:
- Nome;
- Categoria (convênio ou particular);
- Data de início do tratamento;
- Data de nascimento;
- Endereço;
- Telefone comercial, residencial, celular e outros;
- Observações;
- Término do tratamento;
- Data de retorno;
- Odontograma;
- Anamnese (folha anexada à ficha de cadastro);
- Planejamento;
- Honorários.

O cliente sugeriu que fosse adicionado os seguintes campos a ficha de cadastro de paciente:
- E-mail;
- Quem indicou;
- Mãe e pai (responsáveis para menores).

Os campos permitem a caracteriazação do paciente, o controle dos serviços prestados e dos honorários recebidos, facilita o contato com o paciente.

Esta seção relaciona todos os requisitos do usuário, que podem ser condições ou capacidades que o sistema deverá satisfazer.
Cada recurso é um serviço desejado externamente que normalmente exige uma série de entradas para alcançar os resultados desejados. Por exemplo: "Fornecer uma interface para coleta de dados".
Como o Documento é revisado por uma ampla variedade de pessoas envolvidas, o nível de detalhamento terá que ser genérico o bastante para que todos possam compreendê-lo. Esses recursos serão a base fundamental do gerenciamento do projeto, do gerenciamento do escopo e da definição do produto. Esses recursos deverão incluir uma descrição da funcionalidade e de todas as questões de usabilidade relevantes que deverão ser abordadas.
Evite o design. Mantenha as descrições dos recursos em um nível geral. [Concentre-se nos recursos necessários e no porque (e não em como) eles deverão ser implementados.]

5.4.1.1 [Requisito]

 [Descrever o requisito.]

5.4.2. Restrições do produto

5.4.3. Critério de qualidade do produto

Esta seção descreve os critérios que devem ser atingidos para que o produto seja aprovado pelo cliente.
[Descreva a seção. Por exemplo: listar critérios relativos à robustez, tolerância à falhas, usabilidade e características similares. Liste também os padrões aplicáveis, os padrões de hardware ou plataforma, requisitos de performance e requisitos de ambiente que serão necessários para que o sucesso seja alcançado.
Por exemplo:
Robustez – “O sistema deve se manter estável, quando for detectada instabilidade na rede”.
Tolerância a falhas – “Os erros encontrados no sistema não devem comprometer a integridade das informações gerenciadas através do mesmo”.
Requisitos de performance – “A variação do número de usuários logados no sistema não deve comprometer o desempenho do sistema”.
Listar, também, padrões aplicáveis de hardware ou de plataforma.]

### Lista de Riscos

Esta seção descreve a lista de riscos para o Projeto identificados durante a elaboração da Visão do Projeto.
[Poderão ser descritas ações para mitigar, evitar e contingenciar cada risco listado.]

### Prioridades

Esta seção apresenta as prioridades das características do produto, de acordo com a visão do cliente.
[Descrever as prioridades dadas pelo cliente para as características que serão desenvolvidas, podendo ser divididas em termos de versões do produto, por exemplo:
A versão 1 deve contemplar as seguintes características:
Logon
Registro de Cursos

A versão 2 deve incluir:
Envio de notas dos alunos
Visualização de notas

As características para a versão 3 ainda não estão definidas. Só está previsto que herdará as funcionalidades já existentes.]

### Referências

Esta seção apresenta todas as referências utilizadas neste documento.

1.	[Descrição da referência]
2.	[Descrição da referência]

### Cronograma básico do projeto

[Esta de seção informa a previsão início e a duração.]

### Estimativas iniciais de custo

[Esta seção informa o orçamento do projeto.]

# Administração

### Necessidade inicial do Projeto

[Descrever a necessidade inicial de recursos humanos, equipamentos e material – descrição breve da equipe.]

6.1.1. Necessidade de suporte pela organização

[Descrever se existe uma necessidade de apoio organizacional ou se o projeto será considerado como um projeto isolado.]

6.1.2. Controle e gerenciamento das informações do projeto

[Descrever como serão armazenadas e gerenciadas as informações do projeto – site, papel, documentos.]

# Assinaturas

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Termo de Abertura”, do Sistema <Nome do Sistema>, versão 9.9, Módulo <Nome do Módulo – apenas se o Sistema estiver repartido em Módulos>, release 9.9 <Nº. da versão do módulo>.

Data: ___/___/_____	Data: ___/___/_____
Nome Completo / Papel e/ou cargo	Nome Completo / Papel e/ou cargo

Data: ___/___/_____	Data: ___/___/_____
Nome Completo / Papel e/ou cargo	Nome Completo / Papel e/ou cargo